## Slide 1
문제원형 실습
[계절성지수 산출을 통한 수요예측]
이신우, 이원근, 박성민, 임태현, 권슬기, 고지인

## Slide 2
목 차
프로젝트 개요
서비스 구성도
프로젝트 상세 구현방안
프로젝트 추진내역
사업 관리
Lessons Learned

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 개요
  프로젝트 목표 및 범위
  프로젝트 특징 및 강점

## Slide 4: 1. 프로젝트 목표 및 범위
목 적
기본 전제
일정 / 인원
프로젝트
범위
계절성 지수 산출 모형
미래 수요 예측 모형
모델 구동 웹 화면
모델 시각화(Python – matplotlib)
과거의 판매실적 데이터 존재
- 미래 수요가 과거의 유형을 따르는 데이터
- 매년 수요가 비슷한 계절성 패턴을 보이는 데이터
2018.7.1(월) ~ 7.11(목), 2주간 / 총 6명
수요예측 모델 개발
- 미래 수요 예측을 통해 상품 생산의 효율성 증대
1. 프로젝트 개요

## Slide 5: 2. 프로젝트 특징 및 강점
1. 프로젝트 개요
단종된 상품 또는 판매실적이 없는 상품으로 인한 빈주차가 존재함을 인지함
=> 수요예측에 필요한 계절성지수를 왜곡할 수 있음
연도별 주차수가 다른 Year이 발견됨
=> 주차별 계절성지수를 산출할 때 주차수가 통일되지 않음
계획 / 분석
설계 / 개발
운영 이관
과거 데이터에 대한 전처리
세부 내용
항 목
그룹 단위 별 적용되어야 하는 로직을 함수화하여 별도 정리
(유지/보수 용이)
그룹 단위 별 적용 할 수 있는 함수 마련
빠르게 변화하는 시장에서 하위 상품(ITEM)까지 그룹화하여 계절성지수 산출 시 유효한 계절성지수를 도출해내기 어려움
국가, 지역, 상위 상품, 주차 별 계절성지수 산출
Web화면에서 결과물 확인 가능
결과물을 DB server로 연결
국가, 지역, 판매처, 상위 상품, 하위 상품별로 계절성지수 적용하여 수요예측
지역, 판매처, 하위상품까지 계절성지수를 적용함으로써 특정지역의 특정 판매처에 상품(ITEM)이 편중되지 않도록 수요예측

## Slide 6
2. 서비스 구성도
2. 서비스 구성도
  전체 구성도
  데이터 구성도
  S/W 구성도
  H/W 구성도

## Slide 7: 1. 전체 구성도
1. 프로젝트 개요
아래의 구성에 따라 CSV의 판매량 정보로부터 분석 모형이 수요를 예측하여 Web 화면 정보 제공
수집
저장
처리
분석
활용
소스 데이터
분석 플랫폼
활용 서비스
지역별/제품별
판매 데이터
계절성 지수
산출모형
Web Screen display
CSV
Spark,
Python
Oracle
DB
S/W
H/W
S/W
H/W
S/W
H/W

## Slide 8: 2. 데이터 구성도
1. 프로젝트 개요
분석모형 구현에 필요한 인바운드 데이터와 분석모형을 통해 산출되는 아웃바운드 데이터 상세 내역 정의
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 획득주기 | 컬럼 | 비고
1 | IB-001 | 판매량 실적 | 판매실적 시스템 | CSV | 8.08MB | 매주 | 지역별/제품별/아이템별 판매실적 | 계절성 지수 산출 모형, 수요 예측 모형
인바운드
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 생산주기 | 컬럼 | 비고
1 | OB-001 | 계절성 지수 | 수요예측 시스템 | DB | 17.93MB | 매년 | 지역별/제품별/주차별 계절성 지수 | 계절성 지수 산출 모형
2 | OB-002 | 미래 수요량 예측 정보 | 수요예측 시스템 | DB | 1.68MB | 매주 | 지역별/제품별/ 아이템별 수요 예측 | 수요 예측 모형
아웃바운드

## Slide 9: 3. SW 구성도
1. 프로젝트 개요
Apach Spark
linux version: 2.2.0
CentsOs Linux*
version : 16.0.4.6
Oracle Database
version: 12c
WINDOWS 10
운영체제(OS)
분석 모델
구동 프로그램
Python
window version 3.6.4
개발 프로그램
Apach Spark
window version 2.4.3
Python
window version 3.6.4
개발 DB
운영체제(OS)
1
운영영역
2
개발영역
3
DB영역
＊ 스파크, 파이썬 운영서버는 개별적으로 구축
Spring
window version 3.9.8

## Slide 10: 3. HW 구성도
1. 프로젝트 개요
운영
개발
출력 서버 192.168.110.112 (oracle DB)
출력 서버 192.168.110.112 (oracle DB)
개발 서버 192.168.110.XXX(Python)
개발 서버 192.168.110.XXX(Spark)
2
1
1
2
3
1
3
1

## Slide 11
3. 프로젝트 상세 구현방안
3. 프로젝트 상세 구현방안
  테이블 정의서
  상세모형 설계
  분석모형 설계
  웹 설계
  패키징
  운영이관 / 테스트
  시각화

## Slide 12
3. 프로젝트 상세 구현방안
3. 프로젝트 상세 구현방안
  테이블 정의서
  상세모형 설계
  분석모형 설계
  웹 설계
  패키징
  운영이관 / 테스트
  시각화

## Slide 13: 1-1. 테이블 정의서(계절성지수)
1. 프로젝트 개요

## Slide 14: 1-1. 테이블 정의서(수요예측)
1. 프로젝트 개요

## Slide 15: 1-2. 상세 모형 설계 (계절성 지수 산출)
1. 프로젝트 개요
데이터 전처리
A
이동 평균 산출
누적된 데이터의 주차별
계절성 지수 산출
CSV Data
Load
전처리된
데이터
추세선
계절성 지수
계절성 지수 산출 모형
빈 주차 생성
1
데이터 통합
2
minYearWeek와 maxYearWeek사이에
비어있는 주차가 발견됨
- 이유: 단종된 상품에 대한 주차 미생성
- 영향: 계절성 지수 왜곡
- 해결: 그룹별 minYearWeek와 전체 데이터의 maxYearWeek사이에 모든 주차 생성
연도별 주차수가 다른 Year가 관찰됨
이유: 1년이 365(366)일이므로 필연적으로
53주차가 때때로 발생
영향: 주차별 평균 계절성지수 산출시 주차수
가 통일되지 않음
- 해결: 53주차 데이터를 제거함
※ 53주차의 값이 커서 중요도상 이슈 존재
그룹단위 이동 평균 산출
– PYTHON
1
QTY 총합의 평균
- SPARK
2
국가, 상위 상품, 판매처별 4주씩 이동
평균 산출
국가, 상위 상품, 하위 상품, 판매처, 지역
별 QTY 총합의 평균 산출
계절성 지수 계산
1
시장 안정성 고려 필요
2
(계절성 지수) = (정제된 QTY) /(이동평균)
시장 안정성에 따라 서로 다른 계절성
지수 공식 적용 필요성
- 현상: 단종된 상품이 존재하는 ‘불안정’
시장의 경우 계절성지수가 0으로 산출되어
계절성 지수가 크게 흔들릴 수 있음
해결: 누적된 데이터의 ‘주차별＇ 계절성
지수를 산출함
B
C

## Slide 16: 1-3. 상세 모형 설계 (수요예측)
1. 프로젝트 개요
수요 예측
D
출력 DB
수요예측 모형
과거 최근 4주의 계절성지수 산출
1
국가, 상위 상품, 하위 상품, 판매처, 지역별 과거 최근 4주의 계절성지수 평균 산출
- 이유: FCST 산출 시 최근 4주의 데이터로 산출
- 영향: 수요예측 값의 정확도 상승
수요 예측(Final FCST)
2
평균판매지수(FCST) * 예측주차의 계절성지수(new_seasonality)/최근4주의 계절성지수 평균

## Slide 17: 2. 분석모형 설계
과거 데이터를 탐색하여 주차별 계절성 특성을 반영한 수요예측 모형 구현
입력
데이터
예측
알고리즘
영역
다이어그램
1. 프로젝트 개요
Pro_actual_sales(과거 지역/제품단위 실적 데이터)
Data Load
Data Refining
Moving Average
Seasonality calculation
Make function
(groupRolling)
Demand forecast
Make function
(minmaxweek)
Make function
(postWeek)
Make function
(recent4FCST)
Make function
(finalFCST)
DB Output
Web screen integration

## Slide 18: 3. 웹설계 – WEB 화면 정의서(1/1)
1. 프로젝트 개요
메인 화면 지정 | 메인화면 | 화면개요 | 전체 list 출력
1
N
Columns
Columns : 지역 / 상품그룹 / 연주차 / 판매량
N
테이블 생성
HOME
N
데이터 입력
검색
2
3
4
1
5
2
새로고침
3
데이터 추가 하는 부분
4
파라미터 테이블을 생성해주는 부분
5
검색하는 부분

## Slide 19: 4. 패키징
Maven 개발도구: 제작코드 컴파일과 .Jar 파일로 패키징 & 호환 가능한 외부모듈 관리
1. 프로젝트 개요
19
Maven dependency 관리
dependency 관리
Repositoriy 관리

## Slide 20: 5. 운영 이관/테스트
패키징한 실행 파일들을 개발서버 ⇒ DB서버로 이관하여 아래와 같이 운영
운영 이관시 S/W 버전 호환 여부, 환경 변수 경로 설정 등에서 문제가 발생할 수 있으므로 확인 필요
1. 프로젝트 개요
2
3
1
Python -> Oracle DB
Oracle DB에서 확인 가능
Web Screen display

## Slide 21: 6. 시각화(Python-matplotlib)
1. 프로젝트 개요
4주 단위 이동평균으로 구한 평균값과 판매량으로 계절성 지수 산출
4주치 수요예측값을 최근 4년간 계절성지수의 평균을 고려하여 산출
ITEM0001 샘플
ITEM0109 샘플

## Slide 22
4. 프로젝트 추진내역
4. 프로젝트 추진 내역
  프로젝트 구축 방법
  팀 구성
  WBS + R&R
  일정표
  산출물 목록

## Slide 23: 1. 프로젝트 구축방법
2. 프로젝트 상세구현방안
아래의 각 단계에 따라 일정별로 프로젝트를 진행함
프로젝트 착수
분 석/ 설 계
구 축
운영 이관
프로젝트 종료
착수 준비
계획 수립
데이터 탐색
분석 모델 설계
데이터 설계
시스템 설계
테스트 설계
시스템 개발
단위 테스트
통합 테스트
운영 이관
운영방안 수립
종료 보고
6/29~7/2
7/1~7/3
7/1~7/9
7/9~7/10
7/11

## Slide 24: 2. 팀 구성
2. 프로젝트 상세구현방안
팀 구성은 6명으로 이루어짐
Project Manager
이신우
분석/개발
임태현
분석/개발
고지인
분석/개발
박성민
분석/개발
권슬기
분석/개발
이원근

## Slide 25: 3. WBS + R&R
2. 프로젝트 상세구현방안
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
분석 | 분석과제 정의 | 요구사항 정의서 작성 | All
 | 기존내용 리뷰 분석 | 기존 소스코드 리뷰, 로직 분석 | All
설계 | 데이터 설계 | I/F 데이터 정의, 데이터 수집 설계 | All
 | 분석모델 설계 | 분석 시나리오 / 알고리즘 설계 | All
 | 시스템 설계 | HW, SW, 화면, 인터페이스 정의/설계 | All
 | 테스트 설계 | 모듈별 테스트 정의/설계 | All
구축 | 계절성 지수 산출 모델 개발 | 계절성 지수 산출 모델 개발 | 고지인,권슬기
 | 수요 예측 모델 개발 | 수요예측 모델 개발 | 박성민,이신우
 | 서버 연동 | Web개발 및 서버 연동 | 임태현,이원근
 | 모델 시각화 | Matplotlib 시각화 | 박성민,임태현
 | 개발 테스트 / QA | 단위별 / 통합 테스트 | 이원근,권슬기
 | 운영 테스트 / 산출물 관리 | 운영 테스트 / 최종 산출물 관리 | 고지인,이신우

## Slide 26: 4. 일정표
2. 프로젝트 상세구현방안

## Slide 27
5. 사업 관리
5. 사업 관리
  투입 인력
  의사소통 관리

## Slide 28: 1. 투입인력
5. 프로젝트 추진 방안
담당자명 | 담당업무 | 구분
이신우 | PM/Spark 개발자 | 중급 개발자
이원근 | Spark 개발자 | 초급 개발자
권슬기 | Spark 개발자 | 초급 개발자
고지인 | Python 개발자 | 초급 개발자
임태현 | Python 개발자 | 초급 개발자
박성민 | Python 개발자 | 초급 개발자

## Slide 29: 2. 의사소통 관리
5. 프로젝트 추진 방안
보고/의사소통
체계구축
정보공유
체계
검토체계
커뮤니케이션 계획 | 
일간보고 | 주간단위 내용 공유
 | 대상 : 팀 -> 교수
 | 이슈내용 공유
착수보고 | 프로젝트 범위 일정 역할 공유
 | 시기 : 첫 주
중간보고 | 분석모델 구축방향 공유
 | 시기 : 설계 완료 후
결과보고 | 시스템 구축 내용 및 시연
원활한 정보 공유로
성공적인 프로젝트 완성

## Slide 30
Lessons Learned

## Slide 31: Lessons Learned
의사소통
-효율적인 의사결정과 방향수립은 회의에서 시작
1. 규칙적인 회의
2. 상세내용 재확인
3. 팀원의 의견 적극 수립 및 반영
팀원의 참여도
-프로젝트의 이해도 높이기
코드리뷰 프레젠테이션
새로운 기술 공유
설계보다 개발에 치중
시간 활용 미흡
의사소통
효율적인 의사결정과 방향수립은 회의에서 시작
- 규칙적인 의견공유 및 회의
- 상세내용 재확인
- 팀원의 의견 적극 수립 및 반영
팀원의 높은 참여도
프로젝트의 이해도 향상
코드리뷰 프레젠테이션
새로운 기술 공유
개선점
강점
시간 관리 미흡
- 위에서 언급한 초기 설계 미흡에 따른 시간 분배 미흡
초기 설계 미흡
- 개발 시작 전 정확한 설계도 작성 스킬 필요